## Slide 1
SPRINT REVIEW
スプリントレビュー
第8回 Sprint 8
ユーザー管理 / User Management
契約管理 / Contract Management
新規契約作成 / New Contract Creation
契約編集 / Contract Editing
サプライヤー管理 / Supplier Management
バイヤー管理 / Buyer Management
コンポーネント共通化・UUID改善

## Slide 2
アジェンダ / Agenda
01
ユーザー管理
ユーザー登録・編集のUI更新
02
契約管理
詳細レイアウト・仕様変更
03
新規契約作成
ステップバー・確認画面追加
04
契約編集
ステップバー・削除・販売単価
05
サプライヤー / バイヤー管理
3ステップ招待フロー
06
共通化 / UUID / メール招待
技術改善・保守性向上

## Slide 3
01
ユーザー管理
User Management

## Slide 4
01 ユーザー管理 — 実装内容
ユーザー登録 UI更新
FIGMA上のUIデザインを基づいて登録画面を更新。
✓ 完了
ユーザー編集 UI更新
FIGMA上のUIデザインを基づいて編集画面を更新。
✓ 完了

## Slide 5
02
契約管理
Contract Management

## Slide 6
02 契約管理 — 実装内容
契約詳細ボタンのレイアウト変更
見出しに操作対象の契約名を表示するよう変更。
✓ 完了
契約テーブルの関連付け仕様変更
supplier_id × operation_company_id → supplier_id × buyer_id へ変更（次スプリント適用）。
✓ 完了

## Slide 7
03
新規契約作成
New Contract Creation

## Slide 8
03 新規契約作成 — 実装内容
タブ切り替え → ステップバー表示に変更
ユーザーが現在のステップを直感的に把握できる UI へ改善。
✓ 完了
ボタンのレイアウト変更
操作ボタンの配置・デザインを統一。
✓ 完了
確認・登録画面の追加
入力内容を最終確認してから登録できる確認画面を新設。
✓ 完了

## Slide 9
04
契約編集
Contract Editing

## Slide 10
04 契約編集 — 実装内容
タブ切り替え → ステップバー表示に変更
新規作成と統一した UX を実現。
✓ 完了
契約番号の表示 / 契約削除機能の追加
一覧から識別しやすい契約番号表示と削除機能を実装。
✓ 完了
販売単価ロジックの適用
利益率（%入力）または仕入単価から自動計算する仕組みを実装。
✓ 完了
確認・登録画面の追加
編集内容を最終確認してから保存できる確認画面を新設。
✓ 完了

## Slide 11
05
サプライヤー / バイヤー管理
Supplier & Buyer Management

## Slide 12
05 サプライヤー / バイヤー管理 — 3ステップ招待フロー
STEP 1
✉ 招待 UI編集
管理ユーザーが招待できるよう UI を編集。
▶
STEP 2
🏢 企業情報入力
新規会社として必要な情報を入力できる UI を追加。
▶
STEP 3
✅ 確認・招待
STEP1 & STEP2 で入力した内容を確認する画面を追加。
✓ サプライヤー管理・バイヤー管理、共通の3ステップ招待フローを採用

## Slide 13
06
技術改善・共通化
Technical Improvements

## Slide 14
06 技術改善 — 実装内容
コンポーネントの共通化
各サイトで使用されているコンポーネントを共通化。保守性向上・コード重複を排除。
✓ 完了
招待メール送信
管理者が招待 → 対象ユーザーに招待メール送信 → メール内リンクから初期登録画面へ遷移。
✓ 完了
UUIDの改善 — ショートコードID採番
形式: [Prefix][YYMMDD]-[ShortCode] 例: INV250312-XXXXX Prefix は英大文字3文字（INV, ORD 等）。
✓ 完了

## Slide 15
06 ショートコードID採番仕様
[Prefix] [YYMMDD] - [ShortCode]
Prefix
英大文字3文字
例: INV（請求書）、ORD（注文書）
YYMMDD
作成年月日
YY=年下2桁, MM=月, DD=日
ShortCode
一意の識別コード
衝突なし・短く読みやすい

## Slide 16
まとめ & Q&A
✓
ユーザー管理 ： 登録・編集画面のUI更新完了（FIGMA準拠）
✓
契約管理 ： レイアウト変更・DB関連付け仕様変更対応完了
✓
新規契約作成 / 契約編集 ： ステップバー・確認画面を追加完了
✓
サプライヤー / バイヤー管理 ： 3ステップ招待フローUI実装完了
✓
コンポーネント共通化・招待メール送信・UUID改善を完了
ご質問・ご意見をお待ちしております